План первой версии платформы ФСП

Ребят, в продолжение моего сообщения предлагаю зафиксировать состав первой версии и правила работы. Даниил и Слава уже могут начинать регистрацию и профиль, Полина — макеты, Луиза — проверку требований. Я подготовлю схему БД и тестовые данные по согласованным полям.

Ниже — мой предложенный вариант реализации. Количество экранов, объём тестов, пороги и веса подбора не заданы организаторами: их нужно согласовать и проверить. Обязательные требования ТЗ сохраняем.

1. Что делаем в первой версии

Основной сценарий: кандидат регистрируется, заполняет профиль, проходит опрос и тест, получает подтверждённую категорию. Работодатель описывает потребность, получает подборку с объяснениями и первым отправляет предложение с зарплатой. Кандидат принимает или отклоняет приглашение.

Предлагаю начать с Backend на Python и Frontend на JavaScript, с уровнями Junior и Middle. Публикацию вакансий и самостоятельные отклики добавляем после работающего основного сценария. Связь с ID ФСП и корректная работа кандидата без истории ФСП входят в первую версию.

| № | Экран | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход | Email, пароль, переход к восстановлению доступа |
| 2 | Регистрация | Выбор роли, email, пароль, согласие, подтверждение email |
| 3 | Профиль кандидата | Резюме, навыки, контакты, достижения, видимость, PDF |
| 4 | Опрос и выбор уровня | Специализация, навыки, предполагаемый грейд |
| 5 | Тестирование | Задания, ответы, прогресс, оставшееся время |
| 6 | Результаты | Баллы по навыкам, подтверждённый уровень, история попыток |
| 7 | Приглашения кандидата | Условия, зарплата, принятие или отказ, статусы |
| 8 | Профиль компании | Название, описание, сайт, контакты представителя |
| 9 | Поиск кандидатов | Описание потребности, фильтры, подборка, объяснения |
| 10 | Карточка кандидата | Навыки, уровень, результаты, достижения, приглашение |
| 11 | Приглашения работодателя | Отправленные предложения и актуальные статусы |

Это 11 основных экранов, а не обязательные 11 отдельных URL. Отправка приглашения — окно поверх карточки. Подтверждение email и восстановление пароля — служебные формы. Для всех экранов нужны состояния загрузки, ошибки и пустых списков.

2. Какие данные храним

| Объект | Обязательные поля в предлагаемом MVP | Дополнительные поля |
| --- | --- | --- |
| Пользователь | Роль, email, хеш пароля, подтверждение email, согласия и даты их принятия | — |
| Кандидат | Имя, специализация, навыки, опыт (можно «нет опыта»), формат работы, способ связи, настройки видимости | Город, зарплатные ожидания, образование, проекты, ID ФСП |
| Компания | Название, описание, представитель, способ связи | Сайт, логотип |
| Потребность | Специализация, грейд, обязательные навыки | Желательные навыки, город, формат работы |
| Достижение ФСП | Название соревнования, дата, дисциплина, результат, источник и статус подтверждения | Роль участника, разряд |
| Тест и задания | Направление, грейд, версия, навыки, сложность, время, задания и критерии оценки | Пояснения после завершения |
| Попытка теста | Кандидат, версия и вариант теста, ответы, баллы по навыкам, дата, результат подтверждения | — |
| Приглашение | Компания, кандидат, описание, зарплата от–до в рублях, способ связи, статус, даты | Дополнительные условия |

Заявленный и подтверждённый грейд храним отдельно. Подтверждённую категорию присваивает сервер, а не сам кандидат. В первой версии профиль заполняется вручную; из него формируется стандартизированный PDF.

API ФСП, структура реестра и готовые датасеты не предоставляются. Я предлагаю подготовить 16 вымышленных кандидатов: по четыре на каждую комбинацию направления и уровня. Часть профилей будет без истории ФСП. Демонстрационные достижения явно помечаем; введённые вручную сведения не выдаём за реальные подтверждённые достижения.

3. Кто что видит

Кандидат видит и изменяет только свои данные, проходит тесты и работает со своими приглашениями.

Работодатель видит доступные для поиска профили, подтверждённые категории, навыки, результаты и разрешённые к публикации достижения.

Телефон, email и ссылки для связи с кандидатом скрыты до принятия приглашения. Ограничение действует на сервере и в ответах API.

Работодатель видит только свои потребности и приглашения. Кандидат не получает доступ к профилям других кандидатов.

Правильные ответы и ключи оценивания не передаются в интерфейс во время теста. Пароли не храним открытым текстом.

4. Как проверяем навыки и подтверждаем уровень

| Направление | Блоки навыков |
| --- | --- |
| Backend | Python, SQL, HTTP/API |
| Frontend | HTML/CSS, JavaScript, работа с API |

Предлагаю для начала 12 заданий на 30 минут: вопросы на понимание и короткие практические задачи с проверяемым результатом, без запуска произвольного кода кандидата. Состав теста формируется по навыкам из подготовленных потребностей работодателей; для одного грейда сохраняем сопоставимые темы и сложность.

Стартовая гипотеза: уровень подтверждается при результате не ниже 75% в целом и 50% в каждом обязательном блоке. Эти значения ещё не доказаны: проверяем их на примерах слабых и сильных ответов, сравниваем с оценкой команды и при необходимости меняем.

Готовим несколько вариантов: меняем исходные данные и содержание заданий, а не только порядок вопросов.

Если Middle не подтверждён, предлагаем отдельный тест Junior. Не присваиваем Junior автоматически по проваленному тесту Middle.

Неудачная попытка не понижает ранее подтверждённый уровень автоматически.

Предлагаю интервал повторной попытки 7 дней и пересмотр подтверждённого грейда раз в 90 дней. Итоговую политику нужно согласовать отдельно.

Измеряем сопоставимость вариантов, стабильность результата и способность отличать разные уровни подготовки. Фиксируем фактические результаты и ограничения небольшой проверки.

5. Как работает подбор

Сначала отбираем кандидатов по подтверждённой специализации и грейду, затем проверяем обязательные навыки. Самоописание в резюме не заменяет подтверждённую категорию.

Предлагаю начальную модель ранжирования: соответствие нужным навыкам — 60%, результат тестов по этим навыкам — 30%, релевантные подтверждённые достижения ФСП — 10%. Веса проверяем на тестовых парах «потребность — кандидат»; это предложение команды, а не формула из ТЗ. Отсутствие истории ФСП не исключает кандидата.

Фильтры: специализация, грейд, навыки, формат работы, город, наличие достижений ФСП. При уточнении запроса сохраняем предыдущую подборку, чтобы работодатель мог вернуться к ней и сравнить результаты.

Объяснение выдачи делаем конкретным: «Подтверждён Junior, совпадают Python и SQL, высокий результат по заданиям на базы данных». Качество проверяем по доле релевантных кандидатов среди первых пяти результатов на собственном размеченном наборе.

6. Как работают приглашения

Работодатель нажимает «Пригласить» в карточке, заполняет описание работы, зарплату от–до в рублях и способ связи. Название компании подставляем из профиля. Кандидат видит условия до начала общения.

Статусы: отправлено → просмотрено → принято или отклонено. Обе стороны видят актуальный статус своих приглашений. После принятия сервер открывает работодателю контакты кандидата.

7. Как оформляем дизайн

Полина готовит один файл Figma: страница со стилем и компонентами, страница с экранами и кликабельный основной сценарий. Берём цвета из брендбука ФСП, светлый фон, читаемый тёмный текст и один шрифт с кириллицей. Предлагаю Inter; окончательный выбор оставляем Полине.

Для компьютерной версии можно начать с макета шириной 1440 px. Повторяющиеся кнопки, поля, карточки и статусы оформляем компонентами. Используем реальные примеры текста и данных. Для каждого экрана предусматриваем ошибки, загрузку и пустой список. Мобильная адаптация — после основного сценария.

Меню кандидата: «Профиль», «Тестирование», «Приглашения». Меню работодателя: «Компания», «Поиск кандидатов», «Приглашения». Сначала Полина передаёт Славе стиль, вход, регистрацию и профиль кандидата; затем остальные экраны по мере готовности.

8. Как начинаем работать параллельно

| Кто | Начинает сейчас | Передаёт команде |
| --- | --- | --- |
| Я — Айгуль | Черновик схемы БД и 16 тестовых профилей | Поля, связи таблиц, JSON; SQL — если согласуем такой способ создания таблиц |
| Даниил | Сервер: регистрация, права доступа, сохранение профиля | Контракт API, модели и миграции либо требования к SQL, затем работающие методы |
| Слава | Вход, регистрация, форма профиля на временных данных | Работающие экраны с согласованными запросами и ответами |
| Полина | Общий стиль и макеты первых трёх экранов | Ссылка на Figma, компоненты и готовые экраны по одному |
| Луиза | Список требований ТЗ, сценарии проверки, структура документации | Матрица требований, проверки, затем фактические результаты и материалы защиты |

Предлагаемый стек: Python + FastAPI, React + TypeScript, PostgreSQL. Даниил и Слава подтверждают, что им удобно на нём работать. Способ создания таблиц согласуем с Даниилом: если он использует миграции, я готовлю схему и данные, а создание таблиц выполняется через миграции.

API фиксируем в общем документе или OpenAPI: для каждого метода — действие, путь, поля запроса и ответа, типы, обязательность, статусы и ошибки. Названия полей должны совпадать в интерфейсе, сервере и тестовых данных. Даниил и Слава согласуют контракт, я сверяю его со схемой БД.

Работаем в общем репозитории, каждый в своей ветке. Первый совместный результат: форма кандидата отправляет данные на сервер, сервер сохраняет их в БД, а при повторном открытии профиль загружается. После этого подключаем тестирование, подбор и приглашения.

9. Что нужно подтвердить команде

Роли, стек и способ создания таблиц.

Список экранов и функций первой версии.

Направления, грейды и обязательные поля.

Контракт API для регистрации и профиля — первым делом.

Механику тестов, пороги, интервалы попыток и способ проверки качества.

Логику подбора, объяснения и статусы приглашений.

Срок первого макета, первого работающего API и совместной проверки сохранения профиля.

Предлагаю сегодня показать первые результаты и зафиксировать препятствия. Основной сценарий стараемся собрать к 9 октября, чтобы оставить время на проверку, исправления, документацию и демонстрацию до сдачи.

Для сдачи готовим исходники, презентацию, документацию с архитектурой и результатами валидации, OpenAPI и инструкцию запуска. Развёрнутый прототип крайне желателен; если разместить его не получится, нужны демонстрационное видео и понятная инструкция локального запуска.